Báo cáo Tuần 4

1. Tổng quan công việc tuần 4

Trong tuần thực tập thứ 4, dự án TrueSmart tiếp tục được phát triển với trọng tâm là hoàn thiện luồng mua hàng xuyên suốt từ phía người dùng (Cart → Checkout → Order) và xây dựng các công cụ quản trị mạnh mẽ cho Admin (Dashboard thống kê và Quản lý kho - Inventory). Nhìn chung, kiến trúc luồng dữ liệu đã được hình thành rõ ràng, kết hợp giữa việc quản lý trạng thái tại trình duyệt (localStorage cho giỏ hàng) và giao tiếp với REST API backend cho các nghiệp vụ thanh toán, đơn hàng.

Độ khớp nối tổng thể giữa Frontend và Backend trong tuần này đạt mức khá cao là 88%, cho thấy sự đồng bộ tốt hơn trong thiết kế nghiệp vụ.

2. Chi tiết các tính năng đã triển khai

2.1. Quản lý Giỏ hàng (Cart)

- Tiến độ: Hoàn thiện 75%.

- Hiện trạng: Giỏ hàng được quản lý hoàn toàn ở Frontend thông qua CartContext

và lưu trữ cục bộ (localStorage) mà không cần cấu trúc Schema trên Backend.

- Tính năng: Cho phép thêm sản phẩm, tính tổng tiền (totalPrice), thay đổi số lượng (updateQuantity giới hạn từ 1 đến 99) và xóa sản phẩm. Giao diện cung cấp hai dạng: CartSideBar trượt ngang và trang Cart chi tiết có chức năng chọn lọc sản phẩm cần thanh toán (selectedIds).

- Hạn chế: Chưa đồng bộ giỏ hàng theo tài khoản người dùng, không kiểm tra số

lượng tồn kho (countInStock) theo thời gian thực khi thêm vào giỏ.

2.2. Thanh toán (Checkout)

- Tiến độ: Hoàn thiện 92%.

- Hiện trạng: Giao diện thanh toán chia làm 2 cột với luồng 3 bước rõ ràng. Tích

hợp API của GHN để lấy dữ liệu Tỉnh/Thành động.

- Tính năng: Hỗ trợ 4 phương thức thanh toán (VNPay, MoMo, Ví X-Billiard,

COD). Hệ thống tự động tính phí ship dựa trên vùng miền và số lượng sản phẩm,

miễn phí ship cho đơn trên 3.000.000đ. Đã tích hợp áp dụng mã giảm giá

(Voucher).

- Xử lý Backend: Backend xử lý tốt việc tạo đơn hàng, tự động trừ tiền trong Ví

, trừ số lượng tồn kho, cộng dồn số lượng đã bán và đặc biệt là hệ thống tự

động thưởng lượt quay may mắn cho các sản phẩm có giá trị trên 2 triệu đồng.

2.3. Quản lý Đơn hàng (Order)

- Tiến độ: Hoàn thiện 90%.

- Hiện trạng: Model Order đã được thiết kế đầy đủ các trường thông tin. Cung cấp

API để người dùng xem lịch sử đơn hàng và Admin cập nhật trạng thái đơn.

- Giao diện: Người dùng có giao diện dòng thời gian (timeline) theo dõi tiến trình

đơn hàng. Admin có bảng quản trị để xác nhận thanh toán và cập nhật trạng thái

giao hàng.

- Hạn chế: API quản trị đơn hàng hiện đang thiếu middleware phân quyền

(checkAdmin), dẫn đến rủi ro bảo mật. Dropdown cập nhật trạng thái của Admin

còn thiếu tùy chọn Đã thanh toán.

2.4. Bảng điều khiển Quản trị (Admin Dashboard)

- Tiến độ: Hoàn thiện 95%.

- Hiện trạng: Xây dựng cơ chế tổng hợp dữ liệu (Aggregation) hiệu quả. Frontend

kéo dữ liệu thô từ API (đơn hàng, người dùng, giá nhập sản phẩm) và tự tính toán

lợi nhuận/doanh thu bằng useMemo.

- Giao diện: Tích hợp thư viện Recharts vẽ 2 biểu đồ (Line chart cho doanh thu/lợi

nhuận, Bar chart cho số lượng đơn hàng). Cung cấp 4 thẻ thống kê và 4 chế độ lọc thời gian (7 ngày, tháng này, các tháng trong năm, các quý) hoạt động cực kỳ

mượt mà.

2.5. Quản lý Kho hàng (Inventory)

- Tiến độ: Hoàn thiện 90% (Kế thừa và cải tiến từ tuần 3).

- Hiện trạng: API CRUD hoạt động ổn định. Tính năng nổi bật trong tuần này là

kho hàng đã liên kết trực tiếp với luồng Order. Khi có đơn hàng thành công, hệ

thống tự động trừ tồn kho (countInStock) và hiển thị nhãn cảnh báo (Hết hàng /

Cảnh báo / Còn hàng) cập nhật theo thời gian thực tế trên giao diện quản trị.

3. Các lỗi phát hiện và Đề xuất khắc phục

3.1. Các lỗi nghiêm trọng (Ưu tiên xử lý ngay trong Tuần 5)

- Lỗi thanh toán VNPay/MoMo: Khi chuyển hướng về trang chủ sau khi thanh toán,

hệ thống không tạo đơn hàng lưu vào DB. (Khắc phục: Cần tạo đơn hàng tạm

hoặc viết thêm route callback validate giao dịch).

- Lỗ hổng bảo mật API: Các API thống kê và lấy danh sách (đơn hàng, người dùng)

thiếu middleware checkAdmin. (Khắc phục: Bổ sung ngay checkAdmin vào các

route này).

- Lỗi luồng Giỏ hàng: Nút thanh toán trên CartSideBar bỏ qua bước lọc sản phẩm,

dẫn đến thanh toán toàn bộ thay vì các sản phẩm đã chọn. (Khắc phục: Truyền

trạng thái selectedIds từ Sidebar sang trang Checkout).

- Lỗ hổng xác thực giá trị đơn hàng: Backend hiện tin tưởng hoàn toàn vào giá trị

tổng tiền (totalPrice) do Frontend gửi lên. (Khắc phục: Backend phải tự tính toán

lại tổng tiền dựa trên giá gốc sản phẩm, phí ship và mã giảm giá).

3.2. Đề xuất cải thiện thêm

- Bổ sung tùy chọn Đã thanh toán vào dropdown trạng thái đơn hàng của Admin.

- Áp dụng cơ chế khóa (atomic lock) cho Voucher để tránh việc sử dụng trùng lặp khi mở nhiều tab.

- Xử lý dứt điểm lỗi bất đồng bộ Enum Danh mục (Category) còn tồn đọng từ Tuần 3.

4. Kết luận

Tuần 4 đã đánh dấu bước tiến lớn trong việc hoàn thiện vòng đời mua hàng từ đầu đến cuối (Cart ; Checkout ; Order). Hệ thống thanh toán nội bộ (Ví) và quản

lý tồn kho hoạt động trơn tru. Bảng điều khiển Dashboard là một điểm sáng lớn về mặt trải nghiệm và kỹ thuật xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, hệ thống vẫn tồn tại các lỗ hổng bảo mật và logic quan trọng cần được ưu tiên khắc phục triệt để trong tuần 5 để đảm bảo tính sẵn sàng thực tế của dự án.