Báo cáo Tuần 3

1. Tổng quan công việc tuần 3

Trong tuần thực tập thứ 3, công việc chủ yếu tập trung vào việc phân tích, triển khai và đánh giá mức độ khớp nối giữa Frontend (React) và Backend (Express.js + MongoDB) đối với các module cốt lõi của hệ thống thương mại điện tử TrueSmart.

Các tính năng được tập trung xử lý bao gồm: CRUD Sản phẩm (Product), Danh mục (Category), Tìm kiếm (Search), Phân trang (Pagination) và Lọc dữ liệu (Filter).

Hệ thống hiện tại có cấu trúc giao tiếp qua REST API với mức độ khớp nối tổng thể giữa client và server đạt khoảng 85%.

2. Chi tiết các tính năng đã triển khai

2.1. Quản lý sản phẩm (CRUD Product)

-Tiến độ: Hoàn thành 100%.

-Backend: Đã xây dựng hoàn thiện các API endpoint (GET, POST, PUT,

DELETE) cho thao tác quản lý sản phẩm. Các route được bảo vệ nghiêm ngặt bởi

middleware xác thực (checkAuth) và phân quyền (checkAdmin). Các thao tác

thay đổi dữ liệu đều được ghi nhận vào SystemLog để dễ dàng kiểm toán.

-Frontend: Tại trang quản trị (Admin Inventory), đã tích hợp đầy đủ giao diện form quản lý với các trường dữ liệu khớp hoàn toàn với schema backend (name,

importPrice, price, countInStock, category, condition, image, description, isFeatured). Thao tác thêm, sửa, xóa hoạt động mượt mà và gọi API chính xác.

2.2. Quản lý Danh mục (Category)

- Tiến độ: 70% (Còn điểm chưa đồng nhất).

- Hiện trạng: Thay vì tạo một Collection riêng, hệ thống đang sử dụng thuộc tính

Enum trong Product schema để quản lý danh mục (gồm: Phones, Laptops,

Speakers, Accessories, Smartwatches).

- Vấn đề: Đã phát hiện sự thiếu đồng nhất giữa giao diện và cơ sở dữ liệu. Trang

CategoryPage và Header của Frontend đang map dữ liệu danh mục không có

trong Backend . Điều này dẫn đến việc truy vấn API trả về mảng rỗng khi người dùng click vào các danh mục này.

2.3. Chức năng Tìm kiếm (Search)

- Tiến độ: 90%.

- Backend: Đã hỗ trợ tìm kiếm linh hoạt trên trường tên sản phẩm (name) bằng

Regex không phân biệt chữ hoa, chữ thường .

- Frontend: Hệ thống hiện có hai luồng tìm kiếm bao gồm thanh tìm kiếm toàn cục

ở Header và thanh tìm kiếm chi tiết tại CategoryPage. Việc encode URL các từ

khóa tìm kiếm đã được xử lý tốt.

2.4. Chức năng Phân trang (Pagination)

- Tiến độ: 85%.

- Backend: Logic phân trang đã được triển khai chuẩn xác sử dụng hàm skip() và

limit() của Mongoose, đồng thời trả về tổng số lượng sản phẩm (total) và số trang

(pages) cho Frontend.

- Frontend: Đã triển khai 2 luồng khác nhau. Trang Admin Inventory sử dụng kỹ

thuật phân trang phía client . Tuy nhiên, trang CategoryPage dành cho người dùng hiện đang bị cố định limit là 50 sản phẩm và chưa có giao diện (UI) chuyển trang.

2.5. Chức năng Lọc dữ liệu (Filter)

- Tiến độ: 80%.

- Backend: Hỗ trợ tốt các tham số sắp xếp (sort theo giá), lọc theo danh mục và từ khóa. Tuy nhiên chưa hỗ trợ lọc theo khoảng giá trực tiếp từ database.

- Frontend: Hệ thống sử dụng bộ lọc 2 lớp. Lớp 1 gọi API từ Backend. Lớp 2 tự

động lọc thêm theo khoảng giá (dưới 1 triệu, 1-3 triệu...) và thương hiệu ngay trên trình duyệt. Việc lọc thương hiệu đang phải thực hiện qua việc quét chuỗi trong tên sản phẩm do Backend chưa có trường brand;.

3. Đề xuất cải thiện

3.1. Định hướng cải thiện

- Hoàn thiện UI Phân trang: Cần tận dụng dữ liệu total và pages do Backend trả về để xây dựng component chuyển trang (Prev/Next) cho người dùng tại trang

CategoryPage thay vì giới hạn 50 sản phẩm.

- Đưa logic Filter xuống Backend: Việc lọc khoảng giá trên Frontend sẽ gây thiếu

hụt dữ liệu khi phân trang. Đề xuất bổ sung tham số minPrice và maxPrice vào

API GET /products để Backend truy vấn trực tiếp bằng toán tử > và <.

-Cập nhật Schema: Đề xuất bổ sung trường brand vào Schema Product để việc lọc danh mục con chuẩn xác hơn so với việc tìm kiếm chuỗi trong tên sản phẩm.

4. Kết luận

-Nhìn chung trong tuần 3, hệ thống đã hoàn thiện rất tốt mảng quản trị cốt lõi (CRUD).

-Các luồng giao tiếp API cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Nhiệm vụ trọng tâm của tuần tiếp theo sẽ là giải quyết triệt để sự thiếu đồng bộ dữ liệu danh mục và tối ưu hóa hiệu suất truy vấn thông qua việc đẩy các logic lọc/phân trang từ Frontend xuống Backend xử lý.