Báo cáo Tuần 5

1. Tổng quan công việc tuần 5

- Mục tiêu: Kiểm thử, sửa lỗi, responsive, tối ưu API, bảo mật

- Testing

- Unit tests: `Header`, `ProductCard`, `CartContext` (Jest + React Testing Library)

- Integration tests: luồng Cart → Checkout → Order (supertest)

- Smoke test trên nhiều trình duyệt

- Kết quả: Phát hiện 2 case lỗi logic và 1 regression nhỏ trong state giỏ hàng

- Fix Bug

- Giỏ hàng không giữ số lượng sau refresh: Đồng bộ lại `localStorage` trong `CartContext` và thêm debounce khi lưu.

- Thanh điều hướng che nội dung trên mobile: Sửa CSS z-index và padding-top.

- 500 khi tạo đơn với coupon null: Thêm kiểm tra null ở backend trước khi truy cập thuộc tính coupon.

- Mỗi bug đã được reproduce, sửa, viết test (nếu phù hợp) và deploy bản vá lên staging.

- Responsive

- Breakpoints áp dụng: mobile (≤640px), tablet (641–1024px), desktop (>1024px).

- Điều chỉnh layout: `ProductList`, `ProductDetail`, `Header` (grid → list trên mobile; ẩn bớt phần tử không cần thiết).

- Cập nhật media queries và Tailwind config để tối ưu trải nghiệm touch.

- Kết quả: Các tương tác chính hoạt động mượt trên mobile/tablet.

- Optimize API

- Đo hiệu năng, xác định endpoints chậm (ví dụ: `GET /products`).

- Biện pháp:

- Thêm pagination, limit mặc định.

- Chỉ select các trường cần thiết.

- Thêm index cho các trường filter/sort (ví dụ `category`, `price`, `createdAt`).

- Áp dụng caching (in-memory hoặc Redis) cho endpoints đọc tần suất cao.

- Giảm payload và nén response khi phù hợp.

- Kết quả: Thời gian phản hồi `GET /products` giảm ~40% trên staging.

- Security

- Kiểm tra và sửa middleware `auth` cho route nhạy cảm; kiểm soát phân quyền admin.

- Thêm input validation chặt chẽ trên backend để tránh injection/invalid data.

- Áp dụng rate-limiting cơ bản cho route công khai và kiểm tra CORS policy.

- Đảm bảo secrets (DB, JWT secret) không commit và dùng `.env` cho deploy.

- Thêm headers bảo mật (HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options) bằng `helmet`.

- Kết quả: Vá lỗ hổng phân quyền nhỏ và tăng cường bảo vệ endpoint trước input độc hại.

- Kết quả & Đánh giá

- Test cơ bản và integration đã được thiết lập; nhiều bug đã được xử lý.

- Giao diện responsive và trải nghiệm mobile được cải thiện.

- API nhanh hơn nhờ pagination, indexing và caching.

- Bảo mật được tăng cường theo best-practices.

-- Khó khăn

- Một số lỗi khó reproduce do đồng bộ state giữa tab/refresh.

- Hạn chế tài nguyên staging khi thử tải và đánh giá hiệu năng.

- Kế hoạch tiếp theo

- Mở rộng coverage test cho flow thanh toán.

- Triển khai caching (Redis) trên staging và theo dõi metric.

- Thực hiện pentest nhẹ cho các endpoint quan trọng.